# 哈尔滨信息工程学院毕业设计(论文) 中期报告

| 学院 | 软件学院 | 专业 | 软件工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 班级 | 软件23J05 | 学生姓名 | 齐烔 |
| 学号 | 2023010719 | 指导教师 | 唐博海 |
| 题目 | 基于SpringBoot+Vue的新就业群体友好驿站服务与诉求响应平台设计与实现 |  |  |
| - 进展情况报告： 目前课题整体进展较为顺利，前期调研、需求分析、可行性分析和系统概要设计工作已基本完成。结合外卖配送员、快递员、网约车司机等新就业群体在休息补给、驿站查询、服务预约、诉求反馈、政策获取和活动参与等方面的实际需求，明确了系统的建设目标、用户角色和功能边界。系统设置普通用户、驿站管理员和平台管理员三类角色，并划分为用户认证与个人中心、友好驿站管理、驿站服务预约、诉求反馈与响应、政策资讯与通知公告、活动报名与服务评价、后台统计分析等七个功能模块。 在系统设计方面，已确定采用SpringBoot+Vue前后端分离架构，后端使用SpringBoot提供RESTful接口，前端使用Vue构建用户端和管理端页面，数据库采用MySQL存储业务数据。已完成系统功能结构图、系统架构设计、主要业务流程设计以及数据库E-R图的初步设计，明确了用户、角色、驿站、服务项目、预约、诉求、诉求处理记录、资讯、公告、活动和评价等核心数据表及其关联关系。 在系统实现方面，已完成项目基础框架搭建，并开始进行用户认证、角色权限、驿站信息管理等基础模块的开发。当前正在逐步实现驿站服务预约、诉求提交与分派处理等核心业务功能，同时进行前后端接口联调和页面完善。论文撰写方面，已完成开题报告、摘要、绪论、需求分析和系统设计等部分内容，后续将结合系统实现进度补充详细设计、系统实现、系统测试和总结等章节。 |  |  |  |
| - 遇到的问题： 目前课题开发过程中主要存在以下问题：一是驿站服务预约与诉求响应业务涉及多角色协作，不同角色之间的权限范围、数据查看范围和业务状态流转需要进一步细化。例如，普通用户只能提交和查看个人预约、诉求信息，驿站管理员只能处理本驿站范围内的预约和分派诉求，平台管理员则需要具备全局管理和分派权限。二是诉求处理需要形成提交、受理、分派、处理、办结和评价的闭环流程，状态设计和处理记录保存需要进一步完善。三是驿站查询、服务项目配置、预约审核、统计分析等模块之间存在数据关联，数据库表结构和接口参数仍需在开发过程中持续优化。 此外，前后端接口联调、Token身份认证、角色权限控制、表单校验和异常处理等内容需要进行多轮测试，部分页面交互和统计图表展示效果也需要进一步优化。论文方面，系统实现章节、测试章节和相关图表尚需结合后续开发成果补充完善，参考文献格式和图表编号也需要在论文定稿前统一检查。 |  |  |  |
| - 下一步工作计划： 下一阶段将按照原定计划继续推进课题开发和论文撰写工作。2026年9月14日至2026年9月24日，重点完成友好驿站管理、服务预约、诉求反馈与响应、政策资讯与通知公告、活动报名与服务评价等核心模块的开发，并完善用户认证、角色权限控制和前后端接口联调。同步优化数据库设计、业务状态流转和异常处理逻辑，保证系统主要功能能够正常运行。 2026年9月25日至2026年9月27日，完成后台统计分析模块、系统功能优化和基本测试工作，补充测试数据并整理系统运行截图，同时完成毕业论文初稿。2026年9月28日至2026年10月4日，根据系统实现情况完善论文中的系统设计、数据库设计、功能实现和测试分析内容，进行论文重复率检测和AIGC检测。2026年10月5日至2026年10月18日，根据指导教师意见修改论文和系统，完成答辩PPT、系统演示材料和模拟答辩准备工作。 |  |  |  |
| 指导教师意见： 该生中期进展正常，已按计划完成需求分析、系统与数据库设计，以及驿站信息管理、服务预约、诉求提交与响应等主体功能编码，进度符合开题安排。前后端分离架构清晰，技术实现规范。目前不足在于诉求流转审批、消息通知及统计看板等模块仍需完善，功能测试与论文撰写有待推进。望后续按要求完成测试、缺陷修复与论文定稿，做好答辩准备。总体进展符合要求，同意通过中期检查。 指导教师： 2026年 9月 13日 |  |  |  |