# 哈尔滨信息工程学院毕业设计(论文) 任务书

（请各位指导老师按照任务书模板各模块要求准备材料，检查好内容后再提交到维普系统。涉及到后续所有修改，应由指导教师本人负责完成）

| 学院 | 软件学院 | 专业 | 软件工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 班级 | 软件23J05 | 学生姓名 | 齐烔 |
| 学号 | 2023010719 | 指导教师 | 唐博海 |
| 题目 | 基于SpringBoot+Vue的新就业群体友好驿站服务与诉求响应平台设计与实现 |  |  |
| - 主要任务与目标： 主要任务： 本课题将开发基于SpringBoot+Vue的新就业群体友好驿站服务与诉求响应平台系统，来实现友好驿站信息管理、服务预约管理、诉求闭环处理、政策资讯发布、活动报名管理和后台统计分析等功能，同时完成毕业论文的撰写。 目标： 通过毕业设计（论文），学生能够综合运用所学的程序设计、数据库原理、软件工程、Web前端开发、Java后端开发等专业知识，围绕所选课题完成系统需求分析、概要设计、详细设计、系统开发与测试工作。学生应能够根据业务需求设计合理的系统功能结构、数据库结构和前后端交互方案，具备分析和解决实际应用问题的能力。能够独立查阅、整理和分析国内外相关文献资料，掌握文献检索、资料查询和信息获取的基本方法，并具备一定的外文资料阅读与理解能力。能够结合毕业设计过程，以设计说明、论文写作、答辩陈述等方式清晰表达自己的技术思路和研究成果。通过本课题进一步培养学生严谨的科学态度、规范的软件开发意识、独立完成项目的能力以及一定的创新意识和工程实践能力。 |  |  |  |
| - 主要内容与基本要求： 主要内容: 本课题将针对当前新就业群体在友好驿站服务获取、公共资源查询、诉求反馈和处理跟踪等方面存在的信息分散、响应不及时和管理效率不高等问题进行研究，设计并实现一个基于 SpringBoot+Vue 的友好驿站服务与诉求响应平台。系统主要包括用户认证与个人中心、友好驿站管理、服务预约、诉求反馈与响应、政策资讯与通知公告、活动报名与服务评价、后台统计分析等模块。系统以后端业务服务为核心，结合前端页面展示与数据交互，实现对驿站资源、预约业务、诉求处理和平台信息的统一管理，并通过统计分析功能为平台优化和服务改进提供依据。 基本要求： 学生必须独立完成课题设计与实现，所开发系统应能够独立运行，主要功能完整，系统运行基本稳定，界面清晰，操作方便。学生应能够独立完成文献检索与资料查阅工作，掌握课题相关资料收集、整理和分析的基本方法。阅读课题相关参考文献20篇以上，其中英文文献不少于2篇，并以近三年文献为主。课题设计应按照需求分析、系统设计、数据库设计、系统实现、系统测试和论文总结等步骤开展，论文中应包括系统需求分析、功能结构图、业务流程图、数据库E-R图、主要模块设计、关键页面展示、测试用例与测试结果等内容。要求系统模块划分合理、业务逻辑清晰、数据设计规范，测试数据真实或采用合理模拟数据，数据库设计满足课题需求。毕业论文应做到结构完整、逻辑清楚、语言通顺、格式规范，字数控制在10000-12000字左右。论文需进行重复率检测和AIGC检测，重复率和AIGC检测结果均应符合学校相关要求。 |  |  |  |
| - 进度安排： ### 2026年6月1日——2026年6月14日 下达任务书 ### 2026年6月15日——2026年6月28日 完成开题报告 ### 2026年6月29日——2026年7月5日 完成开题答辩 ### 2026年7月6日——2026年9月6日 实现需求分析、撰写毕业论文 ### 2026年9月7日——2026年9月13日 中期检查 ### 2026年9月14日——2026年9月27日 完善项目功能与毕业论文 ### 2026年9月28日——2026年10月4日 定稿、重复率检测、AIGC检测 ### 2026年10月5日——2026年10月11日 指导教师评阅、评阅教师评阅 ### 2026年10月12日——2026年10月18日 模拟答辩、终稿、检测 ### 2027年5月24日——2027年5月30日 答辩 ### 2027年5月31日——2026年6月6日 材料归档、成绩录入 |  |  |  |
| - 主要参考文献： [1] 中共中央办公厅,国务院办公厅.关于加强新就业群体服务管理的意见[EB/OL].2026-04-26[2026-07-07].https://www.gov.cn/zhengce/202604/content_7066998.htm. [2] 吴储岐.积极回应新就业群体期盼[N/OL].人民日报,2025-01-20(14)[2026-07-07].https://paper.people.com.cn/rmrb/pc/content/202501/20/content_30052933.html. [3] Tu W, Wang X. New Forms of Employment and Labour Protection in China[R/OL]. Geneva: International Labour Organization, 2024[2026-07-07]. https://www.ilo.org/publications/new-forms-employment-and-labour-protection-china. [4] 赵青.新业态从业人员社会保险参保选择及其影响因素:一项基于配送骑手和快递员群体的调查[J].社会保障评论,2024,8(3):57-74. [5] 陈建伟.加强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障[J].人民论坛,2024(12):38-41. [6] 朱晓光,曲磊,王晓卿.新就业群体发展观察丨暖“新”驿站为新就业群体营造暖心港湾[N/OL].新华社,2026-04-29[2026-07-07].https://www.news.cn/20260429/349d56c06096473fb288d8a911e2aea5/c.html. |  |  |  |
| 指导教师(签字)： 年 月 日 |  |  |  |